DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

República de Chile

MINUTA DE GESTIÓN DIRECTIVA N° 3/2026

El compromiso soberano y la hoja de ruta SMID: continuidad garantizada y corte limpio al 1 de enero de 2027

Fecha: 10 de junio de 2026

Origen: Desarrollo Institucional

Distribución: Todas las jefaturas, unidades y funcionarias/os de la Defensoría

Carácter: Reservado — uso interno institucional

Referencia: Informe Técnico-Jurídico-Administrativo «Obsolescencia de SIGER y Consolidación de la Nueva Arquitectura Institucional», v1.0 (10-06-2026)

# 1. El compromiso, en una línea

El Desarrollo Institucional (Benjamín Torrejón) asume el compromiso cerrado de entregar, dentro de los 34 días restantes de su actual práctica profesional, el núcleo fundacional de tres módulos del nuevo sistema —Identidad y Acceso, Personas, y Requerimientos—, que absorbe por completo el ingreso y la admisibilidad nacional (procesos USR.01 y USR.02), dejándolo desplegado en marcha blanca para su validación. El grueso del esfuerzo está internalizado: sin licitaciones, sin licencias recurrentes, sobre el servidor institucional ya existente y sus entornos en operación, cuya administración de plataforma y respaldos corresponde íntegramente a los dos ingenieros de sistemas de TI de Infraestructura —a quienes este programa no asigna ninguna función de desarrollo de software—.

# 2. Qué hace cada módulo y cómo

- Identidad y Acceso — quién entra y qué puede ver. Cada credencial nace ligada a su sede y unidad, y toda consulta pasa por un punto único de control que verifica y registra. El efecto práctico: cada región y unidad ve exclusivamente lo suyo, y queda huella de cada acceso. Este módulo cierra de raíz el acceso cruzado descrito en la Minuta N° 1 y materializa el deber de reserva territorial de la Ley N° 21.430.

- Personas — un registro maestro único y confiable. Concentra a NNA, personas requirentes, instituciones y testigos, validando por RUT y detectando duplicados en el acto. Su padrón histórico (del orden de 27.000 registros) se traslada con acta de cifras, verificación de integridad y conciliación uno a uno —cadena de custodia con doble firma—, de modo que el dato que alimenta todo lo demás nace ordenado y certificado.

- Requerimientos — el ciclo de entrada completo. Reproduce con fidelidad el ingreso actual —manteniendo la flexibilidad del formulario, pensada para el primer contacto en situaciones de urgencia— y la admisibilidad con sus tres decisiones: declarar inadmisible con escalamiento a la Defensora, responder de inmediato, o asignar a un profesional responsable; ahora con plazos visibles y trazabilidad de cada gestión.

# 3. Continuidad garantizada: el factor humano, declarado y mitigado

La institución debe saber que esta fase fue diseñada y construida por una sola persona, y debe saber también que ese riesgo está declarado y mitigado en tres planos: primero, la documentación técnica exhaustiva entregada como activo institucional de primera clase —el conocimiento queda en la Defensoría, no en la memoria de nadie—; segundo, la continuidad del despliegue está asegurada por la permanencia proyectada para la segunda práctica profesional de Ingeniería, que cubre la conducción de los horizontes siguientes; tercero, esa base documentada deja la pista preparada para la incorporación planificada de perfiles técnicos (analistas programadores e ingenieras/os de informática), que acelerarán los módulos restantes y las herramientas analíticas ya operativas SGS v2 y ESNNA v2.

# 4. La estrategia de dos horizontes: por qué no se rompe la operación a mitad de año

Cambiar de sistema a mitad de año partiría en dos las series estadísticas anuales de la UEG y la numeración interna de cada Sede Regional, y forzar el traslado masivo del archivo histórico arriesgaría la alteración física de relatos confidenciales. La estrategia resuelve ambas cosas:

- Horizonte 1 — Fase Beta (este semestre). El núcleo fundacional opera en marcha blanca, en sedes piloto y en paralelo, sin tocar el registro oficial. Permite capacitar a las personas usuarias, someter a prueba de esfuerzo la infraestructura y —lo decisivo— acreditar ante la Agencia, antes de diciembre, la adopción proactiva de medidas técnicas adecuadas (Minuta N° 2).

- Horizonte 2 — Corte Limpio (1 de enero de 2027). El 31 de diciembre de 2026 el sistema actual se congela como repositorio histórico de solo consulta, blindado tras un acceso único, controlado y con registro —lo que clausura también para el archivo la falla de acceso cruzado—. El 1 de enero, la operación nacional arranca con el correlativo inmaculado 0/2027: año completo bajo el sistema nuevo, series anuales de la UEG intactas y certificadas con acta de cifras al inicio y al corte, y cierres y numeración de cada Sede Regional protegidos.

# 5. Qué se solicita para cumplir el calendario

- Respaldo formal de la Dirección Nacional a las fechas ancla y al alcance del núcleo fundacional.

- Designación de usuarias y usuarios líderes por las Coordinaciones Regionales y las unidades, dentro de 15 días, para la validación funcional y los pilotos.

- Presupuesto de la fase de arranque a cargo de Administración y Finanzas, incluyendo la estimación de los perfiles técnicos por incorporar.

El sistema es nuestro, el conocimiento queda en casa y el calendario está a favor: lo único que falta es la decisión.